|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Bohunice | | | | | | | | |
|  |  | | Dok. č. : | | |  | | |
|  |  | | Rev. č. : | | |  | | |
|  |  | | Stav : | | |  | | |
| Monthly Progress Report  Mesačná správa o dosiahnutom postupe  **MM/YYYY** | | | | | | | | |
|  | | **Meno** | | **Podpis** | | | **Dátum** | |
| **Autor:** | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
| **Overil:** | |  | | |  | |  |
| **Schválil:** | |  | | |  | |  |

# 

# Obsah

# Definícia pojmov a skratiek

# Mesačné výsledky

## Významné činnosti vykonané na jednotlivých projektoch počas sledovaného mesiaca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov Projektu |  | |
| Projektový Manažér |  | |
| Dodávateľ |  | |
| Číslo zmluvy s dodávateľom[[1]](#footnote-1) |  | |
| Hodnota zmluvy (v EUR) |  | |
| Začiatok/Koniec realizácie | **Začiatok** | **Ukončenie** |
| Očakávané výsledky a výstupy Projektu | | |
|  | | |
| Zásadné udalosti počas realizácie Projektu | | |
|  | | |
| Dosiahnuté výsledky na Projekte za mesiac | | |
|  | | |

**Časový plán platieb Projektu[[2]](#footnote-2)**

| **Míľnik1** | **Plánovaný čas dosiahnutia1** | **Aktualizovaný plán dosiahnutia** | **Stav2** | **Plánovaná hodnota3(EUR)** | **Skutočná hodnota4(EUR)** | **Skutočný čas dosiahnutia5** | **Poznámky6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Vysvetlivky:**  Uvedie Prijímateľ v súlade s Harmonogramom Projektu  Prijímateľ zvolí z nasledovných možností „Dosiahnutý“ (vrátane uvedenia dátumu dosiahnutia), „Pretrvávajúci“, „Zrušený“  Uvedie Prijímateľ v súlade so zmluvou s Dodávateľom  Uvedie sa skutočná hodnota všetkých výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie míľnika  Určí sa podľa spôsobu odovzdania stanoveného v zmluve s dodávateľom  Uvedú sa všetky závažné skutočnosti súvisiace so vzniknutou odchýlkou pri realizácii Projektu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zaplatená čiastka**(v EUR)[[3]](#footnote-3) |  |
| **Zostatok**(v EUR)[[4]](#footnote-4) |  |
| **Zaplatená výška oprávnených výdavkov** (v EUR)[[5]](#footnote-5) |  |
| **Zostatok oprávnených výdavkov** (v EUR)[[6]](#footnote-6) |  |

**Dodatky ku zmluve s dodávateľom**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo zmluvy** | **Dodatok č.** | **Stav[[7]](#footnote-7)** | **Dátum[[8]](#footnote-8)** | **Hodnota** | **Hlavný účel** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Systém manažérstva kvality

Zoznam dokumentácie vydanej v mesiaci XX, rok YY:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt**(názov) | **Dokument** | **Stručný opis** | **Rev.** | **Vydanie** | **Jazyk** |
|  |  |  |  |  |  |

## Dokumentácia na dodanie nasledujúci mesiac

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt** (názov) | **Činnosti** | **Očakávaný dátum** |
|  |  |  |

## Kritické Problémy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt** (názov) | **Problém** | **Poznámky** |
|  |  |  |

## 

## ukončené Projekty

| **Projekt[[9]](#footnote-9)** | **Správa o ukončení Projektu (PCR)[[10]](#footnote-10)** | **Poznámky** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 

# progres v celkovom projektovom riadení

## prehľad projektov programu bohunice

### Prebiehajúce obstarávania a očakávané zmluvy s dodávateľom

Detailný prehľad obstarávaní a plánovaných zmlúv

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** (názov) | **Termín zahájenia obstarávania** | **Plánovaný termín podpisu zmluvy s dodávateľom** | **Aktualizovaný termín podpisu zmluvy s dodávateľom** | **Poznámky** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Stav platieb jednotlivých Projektov

Vypracovať vo forme grafu s rozlíšením už vyplatenej časti prostriedkov dodávateľovi (oprávnené a prípadne i neoprávnené výdavky) na jednotlivé Projekty

## ProjekT na kritickej ceste

Informácia o Projektoch na kritickej ceste

### Projekty v omeškaní

Informácia o Projektoch, ktoré sú v omeškaní. Zhodnotenie ich vplyvu na celkový proces vyraďovania.

## hlavné podporné činnosti v procese licEncovania a EIA

Opis činností spojených s licenčným procesom a/alebo EIA procesom.

1. V prípade, ak sa na jeden Projekt vzťahuje viac zmlúv s dodávateľom, uvedú sa v ďalších riadkoch všetky zmluvy viažuce sa k predmetnému Projektu. Rovnako sa v riadku „Dodávateľ“ vytvoria samostatné riadky pre uvedenie všetkých dodávateľom Projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. V prípade, ak je Projekt realizovaný viacerými dodávateľmi, uvedie sa tabuľka a sumarizačná tabuľka za každého dodávateľa samostatne [↑](#footnote-ref-2)
3. Uvedie sa suma uhradená dodávateľovi (údaj obsahuje oprávnené výdavky a i prípadné neoprávnené výdavky) [↑](#footnote-ref-3)
4. Uvedie sa zostatok hodnoty zmluvy s dodávateľom [↑](#footnote-ref-4)
5. Uvedie sa výlučne výška uhradených oprávnených výdavkov v zmysle Rozpočtu Projektu [↑](#footnote-ref-5)
6. Uvedie sa zostatok oprávnených výdavkov po odpočítaní uhradených oprávnených prostriedkov v zmysle Rozpočtu Projektu [↑](#footnote-ref-6)
7. Vyberie sa jedna z možností: „účinný“ alebo „v príprave“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ak je dodatok účinný, uvedie sa termín nadobudnutia účinnosti, ak je v príprave, uvedie sa predpokladaný termín účinnosti [↑](#footnote-ref-8)
9. Uviesť Projekty, pri ktorých došlo k vydaniu a odsúhlaseniu Záverečnej správy o ukončení zmluvy s dodávateľom [↑](#footnote-ref-9)
10. Uvedie sa predpokladaný termín vypracovania alebo dátum odsúhlasenia Prijímateľom [↑](#footnote-ref-10)